PROGRAMA DE CURSO

| Código | Nombre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI5603 | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES URBANOS |  |  |  |  |  |
| Nombre en Inglés |  |  |  |  |  |  |
| PROJECT AND CONSTRUCTION OF URBAN RAILROADS |  |  |  |  |  |  |
| SCT |  | Unidades Docentes | Horas de Catedra |  | Horas Docencia Auxiliar | Horas de Trabajo Personal |
| 6,0 |  | 10,0 | 3,0 |  | 2,0 | 5 |
| Requisitos |  |  |  |  | Carácter del Curso |  |
| 450 UD APROBADAS |  |  |  |  | Electivo para las Especialidades de: Estructuras-Construcción – Geotecnia y Transporte |  |
| Resultados de Aprendizaje |  |  |  |  |  |  |
| - Capacidad para participar en el proyectos y la construcción de Sistemas Ferroviarios Urbanos de Transporte - Motivar el interés respecto de la problemática del transporte urbano - Desarrollar Capacidad crítica y de innovación respecto a los proyectos urbanos - Integrar todas las especialidades de la ingeniería Civil - Establecer Capacidad para profundizar estudios de transporte urbano a niveles superiores Incorporar Criterios fundamentados de las potencialidades de los sistemas ferroviarios urbanos |  |  |  |  |  |  |
| Metodología Docente |  |  |  | Evaluación General |  |  |
| - Clases Lectivas - Talleres - Visitas a terreno - Trabajos guiados |  |  |  | La evaluación del curso considera las siguientes actividades: - Calificación de 2 trabajos (CT) - 3 Controles escritos (CE) - Nota de presentación NPE: (CT + 3CE)/ 5 Eximisión examen: NPE >= 5.0 |  |  |

Unidades Temáticas

| Número | Nombre de la Unidad |  |  | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES Y EL TRANSPORTE URBANO- APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS AL TRANSPORTE URBANO- TENDENCIA MUNDIAL Y NACIONAL |  |  | 1 |
| Contenidos |  |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| - La ciudad y su evolución. 1.1.1 Historia, Vocación y Economía Urbana 1.1.2 Evolución del transporte urbano 1.2 Evolución Histórica de la Tecnología del Transporte urbano. 1.3 La Masificación del Transporte Urbano. 1.3.1 Aplicaciones de los Diferentes Sistemas Ferroviario al transporte e impácto Urbano de cada uno de ellos 1.4 Accesibilidad de los diferentes sistemas ferroviarios urbanos 1.5 Descripción de la Situación Nacional respecto del transporte urbano. 1.6 Perspectiva y Futuro del Transporte Urbano en Chile. |  |  | Al término de la unidad se espera que el estudiante: - Reconozca la cultura de las Ciudades y la tecnología del transporte Ferroviario. - Desarrolle un sentido crítico sobre la aplicación de las tecnologías. - Seotive hacia los problemas del transporte urbano. | 1-2-3-6 |
| Número |  | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |
| 2. |  | TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO. OPERACIÓN, TRACCIÓN Y TRAZADO. EVOLUCIÓN HISTÓRICA |  | 3 |
| Contenidos |  |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| 2.1 La Vía Férrea como Sistema Guiado 2.2 Inscripción y Contacto Rueda – Riel 2.3 Parámetros de la Trayectoria 2.4 Desarrollo de la Geometría 2.5 Principios de la Tracción 2.6 Energía Motriz y su Evolución Histórica 2.7 Tracción Eléctrica 2.8 Cambiavías 2.9 Complejos Ferroviarios 2.10 Operación Ferroviaria, Automatización y señalética Comparación de los sistemas ferroviarios con los sistemas automotrices 2.11 Obras Civiles para Ferrocarriles urbanos Urbanos 2.12 Instalaciones electromecánicas, telecomunicaciuones y equipos accesorios |  |  | Al término de la unidad se espera que el estudiante: - Conozca los principios de la tecnología ferroviaria - Conozca las la aplicación de la tecnología ferroviaria. - Desarrolle capacidad de realizar cálculos de geometría y tracción ferroviaria. | 1- 8-9-11 |

| Número |  | Nombre de la Unidad |  |  |  |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS FERROVIARIOS URBANOS |  |  |  |  | 2 |  |
| Contenidos |  |  |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  |  | Referencias a la Bibliografía |  |
| 3.1 Tranvías. Equipos y Obras Involucradas 3.2 Metro Ligero. Equipos y Obras involucradas 3.3 Metros Rueda de Acero. Equipos y Obras Involucradas 3.4 Metro Rueda Neumática. Equipos y Obras Involucradas 3.5 Trenes de Pasajeros suburbanos. Equipos y Obras Involucradas |  |  |  | Al término de la unidad se espera que el estudiante: - Conozca los diferentes campos de aplicación de los sistemas ferroviarios Urbanos. - Conozca las grandes obras civiles asociadas a cada tipo de ferrocarril urbano. - Desarrolle los criterios para apreciar las posibles aplicaciones. |  |  | 1-4-5 |  |
| Número | Nombre de la Unidad |  |  |  |  |  | Duración en Semanas |  |
| 4 | DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA FERROVIARIO DE TRANSPORTE URBANO |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Contenidos |  |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  |  |  |  | Referencias a la Bibliografía |
| 4.1 Estudios urbanísticos preliminares de la demanda y la factibilidad. 4.1.1 Modelación del transporte en la ciudad y canales de circulación. 4.1.2 Estimación de la demanda en los canales y selección preliminar de una ruta y matriz origen y destino para el año de diseño 4.1.3 Definición conceptual y tecnología. 4.1.5 Estudios del impacto urbano, ambiental y social 4.1.6Estudios económicos y financieros Definición de la Ruta y de la Ubicación de estaciones 4.2 Definiciones Básicas 4.2.1 Definición del nivel de segregación 4.2.2 Parámetros del Tren, la Vía y Operación. 4.2.3 Estudios catastrales y levantamiento de servicios públicos y afectaciones. 4.2.4 Definición de las instalaciones accesorias 4.2.5 Definición del suministro eléctrico y obras del suplidor. 4.2.6 Lay out del Sistema 4.2,7 Trazado Preliminar y ubicación de estaciones 4.2.8 Determinación de la capacidad del 4.7 Sistema en hora punta 4.2.9 Definición del Vagón rieles energía interfaces 4.2.10 Gálibos y secciones típicas 4.3 Anteproyecto civil del sistema 4.3.1 Poligonal de apoyo y referenciación Topográfica 4.3.2 Geometría preliminar de las vías con alineamiento horizontal y vertical 4.3.2 Ubicación y geometría preliminar de estaciones 4.3.3 Anteproyecto de las secciones típicas 4.3.4 Anteproyecto de las modificaciones viales, de servicios y afectaciones 4.3.5 Anteproyecto de Paisajismo y mejoramiento del entorno 4.4 Consolidación legal del sistema 4.4.1 Aspectos legales del financiamiento, el proyecto y la construcción. 4.4.2 Determinación de la entidad conductora, así como su organización y responsabilidad 4.4.3 Determinación legal de un derecho de vía y áreas de afectación. 4.4.4 Plan de expropiaciones y uso de áreas 4.4.5 Plan y proyecto preliminares de reubicación de servicios públicos y remediación de afectación |  |  | - Al término de la unidad se espera que el estudiante: - Logre Sensibilizarse respecto de la complejidad de la organización del transporte urbano. - Identifique multiplicidad de intereses encontrados en el desarrollo de un sistema público de transporte urbano. - Desarrolle capacidad para participar en el anteproyecto de un sistema urbano de transporte. - Desarrolle criterios para establecer el pre dimensionamiento de las obras |  |  |  |  | 1-5-8-12 |
| Número |  | Nombre de la Unidad |  |  | Duración en Semanas |  |  |  |
| 5 |  | DESARROLLO DEL PROYECTO CIVIL DE UN SISTEMA FERROVIARIO DE TRANSPORTE URBANO |  |  | 3 |  |  |  |
| Contenidos |  |  |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |  |  |
| 5.1 Ajuste de la topografía referencial y la geometría de vías 5.1.1 Información cartográfica 5.1.2 Poligonal de apoyo y monumentación 5.1.3 Ajuste topográfico del Catastro 5.1.4 Geometría avanzada de las vías 5.2 Proyecto de modificaciones viales Necesarias 5.2.1 Para la Construcción del Ferrocarril urbano 5.2.2 Posteriores a la Construcción 5.3 Proyecto detallado de las secciones típicas 5.3.1 Determinación y definición precisa de las interfaces y los responsables 5.3.2 Proyecto de vías a nivel 5.3.3 Proyecto de vías en trinchera abierta y en trinchera cerrada 5.3.4 Selección del Método Constructivo y Proyecto de Túneles 5.3.4.1 Túnel Minero - Túnel TBM 5.3.5 Proyecto de viaductos - Proyecto de estaciones 5.4.1 Determinación y definición de las Interfaces y servicios auxiliares - Accesos - Áreas públicas - Áreas pagas - Proyecto civil de los servicios internos - Estacionamientos - Taller de vías - Taller de vagones 5.5.4 Proyecto de modificaciones viales |  |  |  | Al término de la unidad se espera que el estudiante: - Conozca la metodología para la ejecución de los cálculos técnicos necesarios para diseñar un Sistema Ferroviario de Transporte Urbano. - Conozca la interrelación entre los diferentes subsistemas - Desarrolle de participar en ejecución de un proyecto. |  | 1-5-8-10-11-12 |  |  |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FERROVIARIO DE TRANSPORTE URBANO |  | 3 |  |
| Contenidos |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| 6.1 Organización general de la ejecución de las obras por el dueño 6.1.1 Documentos complementarios al Contrato 6.1.2 Sistema de control e inspección 6.1.3 Entrega de las áreas de trabajo 6.2 Preparación de los elementos de control y seguimiento por el constructor 6.2.1 Programación de las obras 6.2.2 Carta Gantt Diagrama camino-tiempo 6.2.3 Sistema de inspección 6.3 Construcción de las modificaciones de servicios 6.3.1 Vialidad 6.3.2 Servicios públicos 6.3.3 Afectaciones 6.4 Construcción de túneles 6.4.1 Métodos clásicos 6.4.2 Uso de Tuneladora (Túnel Boring Machine) 6.5 Construcción en trinchera 6.5.1 Trinchera abierta 6.5.2 Trinchera cubierta 6.6 Construcción de Puentes y Viaductos 6.6.1 Viaducto Prefabricado 6.6.2 Viaducto en Sitio 6.7 Construcción de estaciones 6.7 Estaciones a Nivel 6.7.2 Estaciones Elevadas 6.7.3 Estaciones Subterráneas 6.7.3.1 Construcción Invertida 6.7.3.2 A cielo abierto 6.7.3.3 Uso de Muros Colados 6.8 Puesta en Servicio |  | Al término de la unidad se espera que el estudiante: - Conozca los métodos especiales necesarios para organizar, programar y controlar obras de sistemas urbanos de transporte - Conozca las afectaciones y la diversidad de intereses en la construcción de un sistema masivo de transporte urbano. - Desarrolle capacidad de participar en la construcción de un sistema de transporte urbano. |  | 1-8-9-12-A |

Bibliografía General

BASICA: - Apuntes de clase- Delfos LópezLa Cultura de las Ciudades- Lewis Mumford, Buenos Aires. 1957 - Vías paralelas – Compañía Metro de Caracas - El Metro de Santiago – Metro de Santiago COMPLEMENTARIA: - La Carretera y la Ciudad- Lewis- Mumford, Buenos Aires. 1963 - Railroad Construction- William Hay ,Mexico Limusa.1983. - Urban Public Transportation, System and Technology – Vukan R. Vuchic. , Willey 1981. - Modelos de Demanda de Transporte – Juan de Dios Ortúzar - Historia del Ferrocarril en Chile- María Piedad Alliende Edwards - Carreteras Estudio y Proyecto- Jacob Carciente (universidad central de Venezuela)Ed.Vega. 1980. - La Voie Ferrée Techniques de Construction et d´entretien-Jean Alias, 2da Edición 1984. - Traction Électrique et Thermoélectrique- Marcel Tessier , Paris Ed. scientifiques Ruber, 1978 - Rail road Track Mechanics & Technology- Arnold D. Kerr (Symposium at Princeton University ), Oxford 1978. - Constructión des Métros - Réseau des Transport Parisienne (RATP) . 1973

| Vigencia desde: |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: | Delfos Lopez 27 Nov. |
| Observado /Aprobado | J. Pulgar A. Rev.C 30 Nov / César Pastén |
| 2da.Observación | Delfos Lopez / Jorge Pulgar 26 Ene 2018 |