PROGRAMA DE CURSO

| Código | Nombre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ME-5801 | CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA ESPECIALIDAD: TALLER EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA |  |  |  |  |
| Nombre en Inglés |  |  |  |  |  |
| WORKSHOP ON ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF ENGINEERING PROJECTS |  |  |  |  |  |
| SCT |  | Unidades Docentes | Horas de Cátedra | Horas Docencia Auxiliar | Horas de Trabajo Personal |
|  |  | 05 | 1,5 | 0 | 3,5 |
| Requisitos |  |  |  | Carácter del Curso |  |
| ME5300/ME3203/ME4603 |  |  |  | Formación Integral Especialidad |  |
| Resultados de Aprendizaje |  |  |  |  |  |
| Al término de la asignatura se espera que el estudiante: - Reconozca el ciclo completo del desarrollo de un proyecto de ingeniería, partiendo por la elaboración de una propuesta como respuesta a un llamado de licitación, hasta el cierre del mismo, pasando por la administración técnica y financiera - Ser capaces de interpretar apropiadamente bases de licitación administrativas y técnicas - Estar capacitado para abordar la elaboración de una propuesta, incluyendo la formulación metodológica, planificación de actividades y asignación de recursos humanos; financieros e infraestructura - Estar capacitado para liderar la gestión técnica y financiera de un proyecto de ingeniería |  |  |  |  |  |

| Metodología Docente | Evaluación General |
| --- | --- |
| El desarrollo de la asignatura contempla: - Exposiciones de parte del profesor - Exposiciones de relatores invitados - Investigación bibliográfica y de antecedentes específicos por parte de los alumnos - Trabajo práctico de parte de los estudiantes, en cuanto a elaboración de propuestas, presupuestos, planificación de actividades, planes de evaluación de desempeño y metas, entre otras herramientas | La evaluación estará orientada al desarrollo de actividades que permitan verificar el grado de aprendizaje y adquisición de destrezas por parte de los alumnos en materias relativas a la signatura. En particular se planificarán actividades tales como: - Elaboración y presentación de propuestas - Desarrollo y aplicación de herramientas de seguimiento - Elaboración de planes de trabajo - Elaboración de informes técnicos y presentaciones orales |

Unidades Temáticas

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | INTRODUCCIÓN |  | 1 |  |
| Contenidos |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| Exposición sobre: - Generación de un proyecto de ingeniería - Ciclo general de un proyecto de ingeniería. - Identificación de sus etapas principales |  | Al término de la unidad, se espera que el alumno sea capaz de: - Identificar los distintos tipos de proyectos de ingeniería - Identificar las distintas etapas de un proyecto de ingeniería |  | [1] [2] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | EL PROCESO DE LICITACIÓN |  | 2 |  |
| Contenidos |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| Exposición sobre: - Tipos de licitaciones - Bases administrativas - Bases técnicas - Ejemplos de procesos de licitación - El portal chilecomopra y su uso |  | Esta unidad entregará a los alumnos elementos para efectuar una correcta lectura e interpretación de los Términos de Referencia asociados a bases de licitación |  | [3] [4] [5] [6] [7] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  | 3 |  |
| Contenidos |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| Exposición sobre Elementos de una propuesta técnica Ejercicio Practico 1: Elaboración de una propuesta técnica |  | Al término de la unidad el estudiante debe ser capaz de elaborar una propuesta técnica en respuesta a Términos de Referencia específicos |  |  |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA ECONÓMICA |  | 3 |  |
| Contenidos |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| Exposición sobre elementos básicos de una propuesta económica Trabajo Práctico 2: Elaboración de una propuesta económica |  | Al término de la unidad el estudiante debe ser capaz de elaborar una propuesta económica en respuesta a Términos de Referencia específicos |  |  |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA ADMINISTRATIVA |  | 3 |  |
| Contenidos |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| Exposición sobre elementos básicos de una propuesta administrativa Trabajo Práctico 3: Elaboración de una propuesta administrativa |  | Al término de la unidad el estudiante debe ser capaz de elaborar una propuesta administrativa en respuesta a Términos de Referencia específicos |  |  |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | ADMINISTRACIÓN DE UN PROYECTO |  |  |  |
| Contenidos |  | Resultados de Aprendizajes de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| Exposición sobre elementos fundamentales sobre la gestión y administración de proyectos Trabajo práctico 4: Desarrollo de elementos de gestión y administración de proyectos |  | Al término de esta unidad el alumno debe ser capaz de seleccionar y aplicar instrumentos que permitan la apropiada administración y gestión técnica y económica de un proyecto |  | [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] |

Bibliografía General

- Juan Palacio. Origen de la Gestión de Proyectos. Navegapolis.net. 2006 - Particip GmbH. Guía Gestión del ciclo de Proyecto. Comisión Europea. 2002. - Bases de postulación líneas de financiamiento CORFO. www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/concursos - Chilecompra. Guías Prácticas Nº5. Definición de Requerimientos - Chilecompras. Directiva Nº7. Instrucciones para el uso de garantías en procesos de compras - Chilecompra. Guías Prácticas Nº 8. Licitación Pública – Privada - Chilecompra. Directiva Nº9. Instrucciones para la contratación de bienes y servicios incorporando criterios de Eficiencia Energética - Miguel Jaque Barbero. Gestión de Proyectos. Vigo 2007 - Mackenzie Kyle. Making it Happen. A non Technical Guide to Project Management. John Wiley an Sons, 1998 - CEPAL _ SERIE Manuales. Nº7 - José Pino Díaz. Gestión y Administración de Proyectos - J. Palacio; C. Ruata. Scrum Manager Gestión de Proyectos. www.scrummanager.net - A. Domingo. Dirección y Gestión de Proyectos: un enfoque práctico. Madrid 2000. - Juan José Miranda. El Desafío de la gerencia de Proyectos - Pablo Lledó; Gustavo Rivarola. Gestión de Proyectos.Pearson Prentice Hall, 2007.

| Vigencia desde: | JULIO 2011 |
| --- | --- |
| Elaborado por: | ROBERTO CORVALÁN PAIVA |
| Revisado por: |  |